### Лучевой корпус в Коммунарке построили более чем на 70% — Загрутдинов - РИАМО

01.09.2023

Корпус лучевой терапии на 50 мест в многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» построили на 74%. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он отметил, что корпус свяжут с детским и амбулаторным отделениями. Сейчас рабочие заканчивают обустройство фасадов, ведут внутреннюю отделку помещений и монтируют внутренние инженерные системы, занимаются благоустройством и готовят здание к монтажу медицинского оборудования. «Основные строительно-монтажные работы мы планируем завершить до конца года, а в следующем году – завершить пусконаладку и ввести здание в эксплуатацию», — рассказал Загрутдинов. Новый корпус лучевой терапии будет важным шагом для развития онкологической службы. В корпусе сделают лабораторию радиоизотопной диагностики, которая позволит проводить современную диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях. Также оборудуют комплекс помещений дневного стационара с возможностью проведения химиотерапии.

Адрес страницы: http://udms.mos.ru/presscenter/news/detail/11806436.html

ГКУ города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства»