### Завершено объединение двух участков Окской улицы на юго-востоке столицы

11.10.2023

### Завершено объединение двух участков Окской улицы на юго-востоке столицы

«В развитии дорожной инфраструктуры столицы уделяем внимание не только масштабным проектам, но и формированию транспортной сети районного и межрайонного уровня. Так, завершили строительно-монтажные работы по соединению двух участков Окской улицы в Юго-Восточном административном округе», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. 

Он отметил, что работы по соединению участков были завершены досрочно.

«В ноябре запланировано открытие отрезка Окской улицы от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта длиной около 2 км», – уточнил Бочкарёв.

Всего по проекту предусмотрено строительство 2,4 км дорог, а также переустройство 1,5 км ж/д путей ОАО «РЖД».
В ходе благоустройства прилегающей к улице территории высадят около 240 деревьев и почти 8 тыс. кустарников, а также уложат 2,3 га газона.

«Благодаря открытию Окской улицы на карте города появится поперечная транспортная связь на участке от Волгоградского до Рязанского проспектов, ощутимо улучшится транспортная доступность районов Кузьминки, Рязанский, Текстильщики, Вешняки и Выхино-Жулебино», – пояснил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. 

«В апреле следующего года намечено завершить реконструкцию 2-го Вязовского проезда в районе примыкания к улице Окская, тем самым улучшив их транспортную связанность», – добавил Загрутдинов.

Запуск движения обеспечит новую транспортную связь между двумя крупными вылетными магистралями, также это позволит перераспределить транспортные потоки с улиц Зеленодольская и Жигулёвская.

Адрес страницы: http://udms.mos.ru/presscenter/news/detail/11890422.html

ГКУ города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства»