### На участке МСД вблизи пос. Битца начали строить пешеходный переход

19.03.2024

## На участке МСД вблизи пос. Битца начали строить пешеходный переход

«Переход строится вблизи поселка Битца, около церкви Марины Великомученицы. Он обеспечит пропуск пешеходов через создаваемую трассу и железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги к крупному транспортному узлу, включающему платформы железнодорожной станции Битца и автовокзал», – сказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, переход проектировался с учетом роста интенсивности пешеходного движения в этом месте.

«До начала строительства был выполнен большой объем подготовительной работы, в том числе сбор статистических данных. В связи с развитием транспортной инфраструктуры и зонированием прилегающей территории, прогнозируется увеличение интенсивности пешеходного движения в три раза», – добавил Бочкарёв.

Новым инфраструктурным объектом смогут пользоваться и маломобильные пешеходы.

«С обеих сторон подземного пешеходного перехода для входа в тоннель предусмотрены павильоны, один из них оборудуют лифтом. Будут созданы лестницы с пандусами и уложена плитка с тактильным рисунком, помогающим в навигации слабовидящим», – отметил Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект».

 Он подчеркнул, что строители ведут работы без ограничения железнодорожного сообщения.

«Прямо над строящимся переходом проходят железнодорожные пути. На этом участке применяется технология сооружения тоннеля закрытым способом, а на остальном его протяжении – открытым способом. Длина сооружения вместе с павильонами составит около 120 метров. Кроме того, конструкция тоннеля предусматривает помещения для обслуживания перехода», – пояснил Кравцов.

 В качестве основного конструктивного материала при строительстве объекта используется монолитный железобетон. В закрытой части уже выполнен защитный экран из труб, монолитные конструкции готовы более чем на 70%.

На открытом участке строительства, где будет проходить автомобильная дорога, ведется подготовка основания будущего перехода и устройство лотка монолитной конструкции.

Адрес страницы: http://udms.mos.ru/presscenter/news/detail/12253882.html

ГКУ города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства»