Бочкарёв: строительство Южной рокады завершится до конца года
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Строительство Южной рокады близится к завершению, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Движение по восьми участкам трассы будет запущено в этом году. Заканчивается формирование наружного освещения, устройство пешеходных переходов и очистных сооружений, возведение путепроводов и другие работы», – сказал Андрей Бочкарёв.

Финальные этапы – участок от ул. Каспийская до 1-го Котляковского пер., реконструкция Донецкой улицы на участке от Подольской улицы до Курьяновской набережной, транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

Бочкарёв напомнил, что Южная рокада свяжет 24 района, где проживает около 2,7 млн человек.

«Это весомый проект дорожного строительства для всей столицы. По сути, Южная рокада является дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Сейчас общая готовность магистрали – 90%», – добавил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
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