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Более чем на 70% готов переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе
Строительство подземного пешеходного перехода под Дмитровским шоссе в районе дома № 29 и путями Савёловского направления Московской железной дороги завершится этим летом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сейчас идут монолитные и монтажные работы лифтовых шахт, завершается облицовка стен тоннеля керамогранитом и мощение гранитного покрытия пола. Ведется отделка стен двух сходов и служебных помещений. Наружные сети готовы на 69%, а общая готовность объекта – 72%. Сроки реализации проекта по контракту – июль 2024 года», – сказал Андрей Бочкарев.

Длина сооружения – 84 метра. Переход оснастят тремя лифтами для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных людей.

Первый спуск в переход расположится на нечетной стороне Дмитровского шоссе, второй – на четной. Выход из третьего будет вести к застройке на улице Яблочкова. Благодаря подземному переходу движение пешеходов через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути будет безопасным и комфортным. В ходе благоустройства территории высадят 50 лип и кленов, 1200 кустарников.

«Переход свяжет два района: Тимирязевский на севере и Бутырский на северо-востоке Москвы с населением 155 тыс. человек. Его строительство продиктовано интенсивностью движения на Савёловском направлении МЖД из-за запуска первого Московского центрального диаметра. Работы ведутся закрытым способом под ж/д путями, что никак не отражается на графике движения поездов», – отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры города идет по поручению мэра Москва Сергея Собянина
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